|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Cumplimiento: S1 a tiempo; S2 con leve atraso en pagos e inventario.**  **Facilitó: backlog claro, sprints cortos, prioridades definidas.**  **Dificultó: integración con pagos, reglas de stock.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Dividir tareas en pasos pequeños y cerrar uno por vez.**  **Probar por escenarios (aprobado/rechazado) y documentar.**  **Reservar bloques de tiempo y pedir feedback temprano.**  **Reordenar: priorizar pagos/inventario y mover reportes al siguiente sprint.**  **Conversar con el equipo para priorizar diversos C.U** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Cumpli con la S1 y parte de la S2, destacó con lo avanzado que está ya que está casi listo, lo que podría mejorar mi trabajo es la organización de las labores del equipo.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **¿Les parece correcta la lógica de estados (Pendiente/En revisión/Pagado)?**  **¿Algo que simplificará el flujo de inventario?** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **De momento no, solamente hay que mantener foco en pagos e inventario ahora, y dejar reportes/bot para el siguiente sprint** |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **La comunicación es clave en el grupo, nos falta más orden a la hora de juntarnos pero siempre llevamos a cabo todo a tiempo.** |